П А С П О Р Т

Программы комплексного развития объединенной дорожной сети

Кемеровской области

Кемеровской и Новокузнецкой агломераций

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.09.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор проекта | Телегин Вячеслав Николаевич – и.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу) |
| Руководитель проекта | Десяткин Кирилл Александрович - начальник департамента по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Кемеровской области |
| Администратор проекта | Чернышова Елена Сергеевна - и.о. начальника отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Департамент административных органов Администрации Кемеровской области, Департамент строительства Администрации Кемеровской области, Департамент транспорта и связи Администрации Кемеровской области, Главное управление по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Кемеровской области, Администрация города Кемерово, Администрация Кемеровского муниципального района, Администрация Новокузнецкого городского округа, ГКУ Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса», ФКУ «Сибуправтодор», ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области |
| Разработчик паспорта проекта | Администрация города Кемерово, Администрация Кемеровского муниципального района, Администрация Новокузнецкого городского округа, ГКУ Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса», ФКУ «Сибуправтодор», департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области |

2. Содержание национального проекта.

| Цель проекта | Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.). Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов. |
| --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.) | Период, год |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | основной | 35,2 | 36,3 | 38,1 | 41,2 | 44,2 | 47,7 | 51,3 | 56,6 |
|  | Доля протяженности дорожной сети Кемеровской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | основной | 43 | 55,7 | 64,4 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 |
|  | Доля протяженности дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | основной | 47,3 | 63,3 | 70 | 72,5 | 74 | 76,5 | 80 | 85,2 |
|  | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения субъекта Российской Федерации, в % | основной | 100 | 75 | 70 | 68 | 65 | 64 | 60 | 50 |
|  | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Кемеровской городской агломерации, в % | основной | 100 | 76 | 70 | 55 | 45 | 30 | 25 | 15 |
|  | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, в % | основной | 100 | 75 | 70 | 55 | 45 | 30 | 25 | 15 |
|  | Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузке, % | показатель второго уровня | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
|  | Доля протяженности дорожной сети Кемеровской городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», % | показатель второго уровня | 70 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 45 |
|  | Доля протяженности дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», % | показатель второго уровня | 5,1 | 5,1 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 2,1 | 1,7 | 1 |
|  | Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции, км/год (на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения) | аналитический | 0 | 0 | 21 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая протяженность объектов на дорожной сети Кемеровской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов, км/год | аналитический | 0 | 0 | 0,73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,2 |
|  | Общая протяженность объектов на дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов, км/год | аналитический | 0 | 0 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 12,5 | 36,3 | 9,6 |
|  | Общая протяженность объектов на дорожной сети регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км/год | аналитический | 19,9 | 61,4 | 98,3 | 162 | 164,9 | 192,3 | 198,8 | 300,3 |
|  | Общая протяженность объектов дорожной сети Кемеровской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км /год | аналитический | 70,2 | 76,2 | 65,1 | 51,3 | 22,3 | 10,4 | 3 | 2,74 |
|  | Общая протяженность объектов дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км /год | аналитический | 91 | 95 | 36,27 | 20,4 | 32,8 | 19,5 | 16,7 | 13,5 |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог, находящая в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км (дорог регионального и межмуниципального значения) | аналитический | 1939,6 | 2001 | 2099,5 | 2282,2 | 2447,2 | 2639,5 | 2838,3 | 3117,6 |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог, находящая в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км (на дорожной сети Кемеровской городской агломерации) | аналитический | 189,21 | 315,7 | 364,9 | 418 | 434,7 | 445,8 | 462,6 | 479,1 |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог, находящая в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км (на дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации) | аналитический | 271 | 361,4 | 399,7 | 418,4 | 432,8 | 452,5 | 465,9 | 486,3 |
|  | Количество ликвидированных очагов аварийности, шт./год, в том числе: | аналитический | 32 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | - на дорогах регионального и межмуниципального значения |  | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - на дорожной сети Кемеровской городской агломерации |  | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - на дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации | аналитический | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Описание программы | Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 , в том числе должны предусматривать: - фиксацию дорожной сети субъектов Российской Федерации; - формирование пообъектных планов работ по годам; - проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей; - плановые значения всех целевых показателей по годам; - проведение работ по инструментальной диагностике; - направление доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10% от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач: обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах; применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан; обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках; обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёх- полосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения; обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счёт строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населённых пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счёт использования механизмов ГЧП); разделения встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением; отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населённых пунктов. Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». |

3. Контрольные точки программы

| № | Наименование задачи (результата) | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сформирован проект программы дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и городских агломераций и утвержден куратором проекта. | 10.09.2018 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Органы местного самоуправления |
|  | Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети). | 01.10.2018 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подведомственные организации Федерального дорожного агентства, органы местного самоуправления |
|  | Формирование программ проведения дорожных работ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов). | 01.11.2018 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления |
|  | На общественных слушаниях в городских агломерациях рассмотрен и согласован проект программы дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и городских агломерации. | 14.12.2018 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления |
|  | Субъектами Российской Федерации согласована с ФКУ «Росдортехнология», ФАУ «РОСДОРНИИ», ФДА программа дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и городской агломерации. | 14.12.2018 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | В Минтранс России представлен согласованная ПДД субъекта Российской Федерации и агломерации в рамках национального проекта. | 20.12.2018 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Субъектом Российской Федерации заключено соглашение с ФДА о предоставлении бюджету Субъекта Российской Федерации и агломерации межбюджетных трансфертов. | 01.03.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Субъектом Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации программы комплексного развития объединенной дорожной сети субъекта Российской Федерации и агломерации на 2019 год. | 17.03.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления |
|  | Субъектом Российской Федерации совместно с территориальными подразделениями ГИБДД МВД России и владельцами (балансодержателями автомобильных дорог) провести анализ перечня аварийно-опасных участков дорожной сети субъекта Российской Федерации и городских агломераций. | 10.04.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Территориальными подразделениями ГИБДД МВД России, владельцы (балансодержатели) автомобильных дорог |
|  | Субъектом Российской Федерации совместно с территориальными подразделениями ГИБДД России и/или органами местного самоуправления разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 15.04.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления |
|  | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и агломераций на 2019 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы дорожной деятельности на 2019 год, содержащий, в том числе, сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов. | 01.05.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления |
|  | Субъектом Российской Федерации и/или органами местного самоуправления утверждена дорожная карта по актуализации и утверждению: - документов территориального планирования; - программ комплексного развития транспортной инфраструктуры; - комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки; - комплексных схем организации дорожного движения. | 01.07.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления |
|  | Субъектами российской Федерации и органами местного самоуправления выполнены мероприятия, предусмотренные программой дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и агломерации по состоянию на 01.08.2019 (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). | 01.08.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Органы местного самоуправления |
|  | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и агломерации за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ. | 01.10.2018 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления |
|  | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой дорожной деятельности субъекта Российской Федерации на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. | 31.10.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2019 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, подведомственные организации Федерального дорожного агентства |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2020 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, подведомственные организации Федерального дорожного агентства |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2021 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Подведомственные организации Федерального дорожного агентства |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2022 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, подведомственные организации, Федерального дорожного агентства |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2023 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, подведомственные организации, Федерального дорожного агентства |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2024 | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, подведомственные организации, Федерального дорожного агентства |

4. Бюджет программы

| Источники финансирования |  | Год реализации | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет Российской Федерации | 2 210000 | 3 868950 | 3 868950 | 3 868950 | 3 868950 | 6 289000 | 23974800 |
|  | - в том числе по Кемеровской городской агломерации | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 4 080 000 |
|  | - в том числе по Новокузнецкой городской агломерации | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 4 080 000 |
|  | - в том числе на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | 850 000 | 2 508 950 | 2 508 950 | 2 508 950 | 2 508 950 | 4 929 000 | 15 814 800 |
|  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 2 199475 | 2 641625 | 3 509660 | 3 752913 | 3 809378 | 4 564152 | 20477203 |
|  | - в том числе по Кемеровской городской агломерации | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 4 080 000 |
|  | - в том числе по Новокузнецкой городской агломерации | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 4 080 000 |
|  | - в том числе на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | 839 475 | 1 281 625 | 2 149 660 | 2 392 913 | 2 449 378 | 3 204 152 | 12 317 203 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 7 983 | 3 600 | 3 960 | 5 110 | 3 470 | 1 510 | 25633 |
| - в том числе городской агломерации «Кемеровская» | 4 750 | 3 600 | 3 960 | 5 110 | 3 470 | 0 | 20 890 |
| - в том числе городской агломерации «Новокузнецкая» |  |  |  |  |  | 1510 | 1510 |
| - в том числе на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | 3232,8 |  |  |  |  |  | 3232,8 |
| ИТОГО: | 4417458 | 6514175 | 7382570 | 7626973 | 7681798 | 10854662 | 44477636 |