ПАСПОРТ

регионального проекта «Дорожная сеть»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Дорожная сеть |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Дорожная сеть | Срок начала и окончания проекта | 03.12.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н. |
| Руководитель регионального проекта | Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В. |
| Администратор регионального проекта | Начальник отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Чернышова Е.С. |
| Связь с государственными программами Кемеровской области | Государственная программа Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014-2021 годы, утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 458 |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  | Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, годы |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, процент | Основной показатель | 35,2 | 31.12.2017 | 36,72 | 39,66 | 41,03 | 43,53 | 46,31 | 48,45 | 50,60 |
| 1.2. | Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, км | Дополнительный показатель | 1939,627 | 31.12.2017 | 2023,91 | 2186,36 | 2261,86 | 2399,52 | 2552,62 | 2670,96 | 2788,98 |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии |
| 2.1 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, процент | Основной показатель | 45,16 | 31.12.2017 | 60,3 | 68,3 | 74,8 | 77,2 | 79,3 | 82,3 | 85 |
| 2.2 | Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, км | Дополнительный показатель | 516,58 | 31.12.2017 | 689,47 | 781,84 | 855,82 | 883,50 | 908,11 | 941,88 | 972,82 |
| 2.3 | Общая протяженность дорожной сети городских агломераций, км | Дополнительный показатель | 1143,8 | 31.12.2017 | 1143,8 | 1144,49 | 1144,49 | 1144,49 | 1144,49 | 1144,49 | 1151,64 |
| 2.4 | Доля дорожной сети Кемеровской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов | Дополнительный показатель | 43 | 31.12.2017 | 56,8 | 63,9 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 |
| 2.5 | Протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, км | Дополнительный показатель | 244,58 | 31.12.2017 | 323,2 | 363,82 | 427,12 | 444,2 | 455,59 | 472,68 | 484,07 |
| 2.6 | Общая протяженность дорожной сети Кемеровской агломерации, км | Дополнительный показатель | 568,8 | 31.12.2017 | 568,8 | 569,49 | 569,49 | 569,49 | 569,49 | 569,49 | 576,64 |
| 2.7 | Доля дорожной сети Новокузнецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, процентов | Дополнительный показатель | 47,3 | 31.12.2017 | 63,7 | 72,7 | 74,6 | 76,4 | 78,7 | 81,6 | 85 |
| 2.8 | Протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, км | Дополнительный показатель | 272 | 31.12.2017 | 366,27 | 418,02 | 428,7 | 439,30 | 452,52 | 469,20 | 488,75 |
| 2.9 | Общая протяженность дорожной сети Новокузнецкой агломерации агломерации, км | Дополнительный показатель | 575 | 31.12.2017 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки |
| 3.1 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, процент | Основной показатель | 0,6 | 31.12.2017 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети |
| 4.1 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, процент | Основной показатель | 100 | 31.12.2017 | 107,14 | 88 | 82 | 76 | 70 | 60 | 50 |
| 4.2 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, шт | Дополнительный показатель | 42 | 31.12.2017 | 45 | 37 | 35 | 32 | 29 | 25 | 21 |

* Протяженность автомобильных дорог регионального значения на 31.12.2017 – 5512,358 км

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019 |
| 1.1 | Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети), на 14.12.2018 – 1 ДОКУМ | 14.12.2018 | В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Кемеровской области определен перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов) |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, сФАУ"Росдорнии" и представлены на утверждение вРосавтодор Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019 |
| 2.1 | Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов), на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ | 01.02.2019 | Программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированный на период 2019 - 2021 годов и укрупненный на период 2022 - 2024 годов, согласована Правительством Кемеровской области-Кузбасса, ФАУ «Росдорнии» и представлена на утверждение в Росавтодор |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.04.2019 |
| 3.1 | Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта на 01.03.2019- 1 ДОКУМ | 01.03.2019 | Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 |
| 4.1 | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой городских агломераций выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ | 01.12.2024 | Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023 |
| 3.1 | Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ | 15.12.2023 | Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 1.1 | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой городских агломераций выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 5 502,38 | 5 073,15 | 6 901,30 | 6 453,88 | 5 326,51 | 5 299,79 | 34 557,01 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | 2 332,38 | 1 360,00 | 1 360,00 | - | - | - | 5 052,38 |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе | 5 502,38 | 5 073,15 | 6 901,30 | 6 453,88 | 5 326,51 | 5 299,79 | 34 557,01 |
| 1.1.3.1 | Бюджет Кемеровской области | 4 986,87 | 4 434,66 | 6 242,33 | 5 820,46 | 4 693,09 | 4 666,37 | 30 844,78 |
| 1.1.3.2 | Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 1546,52 | 1915,46 | 1976,90 | 1900,27 | 1900,27 | 1900,27 | 11139,69 |
| 1.1.3.3 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 515,51 | 638,49 | 658,97 | 633,42 | 633,42 | 633,42 | 3 713,23 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональному проекту, в том числе | 5 502,38 | 5 073,15 | 6 901,30 | 6 453,88 | 5 326,51 | 5 299,79 | 34 557,01 |
| федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | 2 332,38 | 1 360,00 | 1 360,00 | - | - | - | 5 052,38 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе | 5 502,38 | 5 073,15 | 6 901,30 | 6 453,88 | 5 326,51 | 5 299,79 | 34 557,01 |
| бюджет Кемеровской области | 4 986,87 | 4 434,66 | 6 242,33 | 5 820,46 | 4 693,09 | 4 666,37 | 30 844,78 |
| межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 1546,52 | 1915,46 | 1976,90 | 1900,27 | 1900,27 | 1900,27 | 11139,69 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 515,51 | 638,49 | 658,97 | 633,42 | 633,42 | 633,42 | 3 713,23 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Ивлев О.В. | Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н. | 30 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Чернышова Е. С. | Начальник отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В. | 35 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3 | Администратор регионального проекта | Чернышова Е. С. | Начальник отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В. | 35 |
| Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ивлев О.В. | Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н. | 15 |
| 5 | Участник регионального проекта | Шурыгин О. И. | Директор ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» | Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В. | 35 |
| 6 | Участник регионального проекта | Середюк И. В. | Глава города Кемерово | - | 35 |
| 7 | Участник регионального проекта | Кузнецов С. Н. | Глава города Новокузнецка | - | 35 |
| 8 | Участник регионального проекта | Коляденко М. В. | И.о. главы Кемеровского муниципального района | - | 35 |
| 9 | Администратор регионального проекта | Чернышова Е. С. | Начальник отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В. | 35 |
| Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ивлев О.В. | Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н. | 30 |
| Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ивлев О.В. | Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н. | 30 |
| На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой городских агломераций выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ивлев О.В. | Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н. | 30 |
| 13 | Участник регионального проекта | Шурыгин О. И. | Директор ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» | Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В. | 35 |
| 14 | Участник регионального проекта | Середюк И. В. | Глава города Кемерово | - | 35 |
| 15 | Участник регионального проекта | Кузнецов С. Н. | Глава города Новокузнецка | - | 35 |
| 16 | Участник регионального проекта | Коляденко М. В. | И.о. главы Кемеровского муниципального района | - | 35 |
| 17 | Администратор регионального проекта | Чернышова Е. С. | Начальник отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В. | 35 |
| Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ивлев О.В. | Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н. | 30 |
| 19 | Участник регионального проекта | Шурыгин О. И. | Директор ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» | Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В. | 35 |
| 20 | Участник регионального проекта | Середюк И. В. | Глава города Кемерово | - | 35 |
| 21 | Участник регионального проекта | Кузнецов С. Н. | Глава города Новокузнецка | - | 35 |
| 22 | Участник регионального проекта | Коляденко М. В. | И.о. главы Кемеровского муниципального района | - | 35 |
| 23 | Администратор регионального проекта | Чернышова Е. С. | Начальник отдела дорожного хозяйства департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Ивлев О.В. | 35 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Дорожная сеть»

План мероприятий

по реализации регионального проекта «Дорожная сеть»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)0 | - | 14.12.2018 | Ивлев О.В., Начальник департамента | В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Кемеровской области определен перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. | - |
| 1.1 | КТ: Документ разработан | - | 15.11.2018 | Чернышова Е.С., начальник отдела | Прочий тип документа перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. | РРП |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.2 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 14.12.2018 | Чернышова Е.С, начальник отдела | Прочий тип документа Утвержденный перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. | РРП |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.3 | КТ: Документ опубликован | - | 14.12.2018 | Чернышова Е.С., начальник отдела | Справка Перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций опубликован на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | РРП |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2 | Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)0 | - | 01.02.2019 | Ивлев О.В., Начальник департамента | Программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированный на период 2019 - 2021 годов и укрупненный на период 2022 - 2024 годов, согласована Администрацией Кемеровской области, ФАУ"Росдорнии" и представлена на утверждение в Росавтодор | - |
| 2.1 | КТ: Документ разработан | - | 15.11.2018 | Чернышова Е.С., начальник отдела | Прочий тип документа Разработана программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированная на период 2019 - 2021 годов и укрупненная на период 2022 - 2024 годов | ПК |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 31.01.2019 | Чернышова Е.С, начальник отдела | Прочий тип документа Программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированная на период 2019 - 2021 годов и укрупненная на период 2022 - 2024 годов, согласована Администрацией Кемеровской области, ФАУ "Росдорнии" и представлена на утверждение в Росавтодор | РРП |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 2.3 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 01.02.2019 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Прочий тип документа Программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированная на период 2019 - 2021 годов и укрупненная на период 2022 - 2024 годов утверждена | РРП |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 2.4 | КТ: Документ опубликован | - | 01.02.2019 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект), детализированная на период 2019 - 2021 годов и укрупненная на период 2022 - 2024 годов опубликована на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | РРП |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 3 | Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта0 | - | 01.03.2019 | Ивлев ОВ, Начальник департамента | Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта | - |
| 3.1 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 01.02.2019 | Ивлев ОВ, Начальник департамента | Соглашение Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта | ПК |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 3.2 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 01.03.2019 | Ивлев ОВ, Начальник департамента |  | ПК |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 3.3 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 01.03.2019 | Ивлев ОВ, Начальник департамента |  | ПК |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 4 | На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кемеровской области, дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой городских агломераций выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»0 | - | 01.12.2024 | Ивлев ОВ, Начальник департамента | Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году ипредставлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) вРосавтодор | - |
| 4.1 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2019 | Чернышова ЕС, начальник отдела |  | РРП |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 4.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2019 | Чернышова ЕС, начальник отдела |  | РРП |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 4.3 | КТ: Закупка включена в план закупок |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 4.4 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - |  |  |  |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.5 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |  |  |  |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.6 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |  |  |  |
| 4.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.7 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |  |  |  |
| 4.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.8 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | - |  |  |  |
| 4.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.9 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | - |  |  |  |
| 4.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.10 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |  |  |  |
| 4.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.11 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2020 | Чернышова ЕС, начальник отдела |  | РРП |
| 4.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2020 | Чернышова ЕС, начальник отдела |  | РРП |
| 4.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.13 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | - |  |  |  |
| 4.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.19 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | - |  |  |  |
| 4.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.20 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |  |  |  |
| 4.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.21 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2021 | Чернышова ЕС, начальник отдела |  | РРП |
| 4.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.22 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2021 | Чернышова ЕС, начальник отдела |  | РРП |
| 4.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.23 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | - |  |  |  |
| 4.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.24 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - |  |  |  |
| 4.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.25 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |  |  |  |
| 4.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.26 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |  |  |  |
| 4.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.27 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |  |  |  |
| 4.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.28 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | - |  |  |  |
| 4.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.29 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | - |  |  |  |
| 4.29.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.30 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |  |  |  |
| 4.30.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.31 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2022 | Чернышова ЕС, начальник отдела |  | РРП |
| 4.31.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.32 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2022 | Чернышова ЕС, начальник отдела |  | РРП |
| 4.32.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.33 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | - |  |  |  |
| 4.33.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.34 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  |  |  |
| 4.34.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 4.35 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  |  |  |
| 4.35.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 4.36 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  |  |  |
| 4.36.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 4.37 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  |  |  |  |  |
| 4.37.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 4.38 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |  |  |  |  |  |
| 4.38.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 4.39 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | - |  |  |  |
| 4.39.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.40 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |  |  |  |
| 4.40.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.41 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2023 | Чернышова ЕС, начальник отдела |  | РРП |
| 4.41.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.42 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2023 | Чернышова ЕС, начальник отдела |  | РРП |
| 4.42.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.43 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | - |  |  |  |
| 4.43.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.44 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - |  |  |  |
| 4.44.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.45 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |  |  |  |
| 4.45.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.46 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |  |  |  |
| 4.46.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.47 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |  |  |  |
| 4.47.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.48 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | - |  |  |  |
| 4.48.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.49 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | - |  |  |  |
| 4.49.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.50 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |  |  |  |
| 4.50.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.51 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2024 | Чернышова ЕС, начальник отдела |  | РРП |
| 4.51.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.52 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2024 | Чернышова ЕС, начальник отдела |  | РРП |
| 4.52.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.53 | КТ: Закупка включена в план закупок | - | - |  |  |  |
| 4.53.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.54 | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - |  |  |  |
| 4.54.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.55 | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |  |  |  |
| 4.55.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.56 | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | - |  |  |  |
| 4.56.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.57 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | - |  |  |  |
| 4.57.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.58 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | - |  |  |  |
| 4.58.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.59 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | - |  |  |  |
| 4.59.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.60 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | - |  |  |  |
| 4.60.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5 | Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период0 | - | 15.12.2023 | Ивлев ОВ, Начальник департамента | Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор | - |
| 5.1 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2019 | Ивлев ОВ, Начальник департамента |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - |  |  |  |  |
| 5.2 | КТ: Документ разработан | - | 01.12.2019 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Прочий тип документа Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) | РРП |
| 5.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.3 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 14.12.2019 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Справка Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) согласован с заинтересованными органами и организациями | РРП |
| 5.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 5.4 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 15.12.2019 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Прочий тип документа Утверждена программа дорожной деятельности (региональный проект) | РРП |
| 5.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 5.5 | КТ: Документ опубликован | - | 15.12.2019 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект) размещена на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | РРП |
| 5.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 5.6 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2020 | Ивлев ОВ, Начальник департамента |  |  |
| 5.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 5.7 | КТ: Документ разработан | - | 01.12.2020 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Прочий тип документа Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) | РРП |
| 5.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - |  |  |  |  |
| 5.8 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 14.12.2020 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Справка Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) согласован с заинтересованными органами и организациями | РРП |
| 5.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - |  |  |  |  |
| 5.9 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 15.12.2020 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Прочий тип документа Утверждена программа дорожной деятельности (региональный проект) | РРП |
| 5.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют |  |  |  |  |  |
| 5.10 | КТ: Документ опубликован | - | 15.12.2020 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект) размещена на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | 5.10 |
| 5.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.11 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2021 | Ивлев ОВ, Начальник департамента |  |  |
| 5.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.12 | КТ: Документ разработан | - | 01.12.2021 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Прочий тип документа Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) | РРП |
| 5.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.13 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 14.12.2021 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Справка Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) согласован с заинтересованными органами и организациями | РРП |
| 5.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.14 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 15.12.2021 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Прочий тип документа Утверждена программа дорожной деятельности (региональный проект) | РРП |
| 5.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.15 | КТ: Документ опубликован | - | 15.12.2021 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект) размещена на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | РРП |
| 5.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.16 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2022 | Ивлев ОВ, Начальник департамента |  |  |
| 5.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.17 | КТ: Документ разработан | - | 01.12.2022 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Прочий тип документа Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) | РРП |
| 5.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.18 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 14.12.2022 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Справка Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) согласован с заинтересованными органами и организациями | РРП |
| 5.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.19 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 15.12.2022 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Прочий тип документа Утверждена программа дорожной деятельности (региональный проект) | РРП |
| 5.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.20 | КТ: Документ опубликован | - | 15.12.2022 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект) размещена на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | РРП |
| 5.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.21 | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2023 | Ивлев ОВ , Начальник департамента |  |  |
| 5.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.22 | КТ: Документ разработан | - | 01.12.2023 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Прочий тип документа Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) | РРП |
| 5.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.23 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 14.12.2023 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Справка Проект программы дорожной деятельности (региональный проект) согласован с заинтересованными органами и организациями | РРП |
| 5.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.24 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 15.12.2023 | Чернышова ЕС начальник отдела | Прочий тип документа Утверждена программа дорожной деятельности (региональный проект) | РРП |
| 5.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.25 | КТ: Документ опубликован | - | 15.12.2023 | Чернышова ЕС, начальник отдела | Справка Программа дорожной деятельности (региональный проект) размещена на официальном сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | РРП |
| 5.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Дорожная сеть»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ |
| Дтэс = Птэс * 100 / Поб, |
| 1 | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | Дтэс - доля автомобильных дорог регионального значения соответствующих нормативным требованиям, , проц; Птэс - протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих транспортно-эксплуатационному состоянию; Поб - общая протяженность автомобильных дорог регионального значения |  |  |  |  | Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится согласно приказу Минтранса России от 27 августа 2009 г. №150. Значение указывается по данным формы статистической отчетности 1-ДГ |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ |
| 2 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | n - Количество включенных в проект городских агломераций, ед |  |  |  |  | Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения |
|  |  | Sобщ - Общая протяженность дорожной сети городской агломерации, км; |  |  |  |  |  |
|  |  | Sсоот - Общая протяженность дорожной сети крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км; |  |  |  |  |  |
| Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ |
| 3 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | Пс - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения, км; |  |  | Кемеровская область |  | Значение показателя указывается по данным статистической отчетности 1-ФД |
|  |  | Дрпер - доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ПРОЦ |  |  | Кемеровская область |  |  |
|  |  | Прпер - Протяженность дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, км; |  |  | Кемеровская область |  |  |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети ПРОЦ |
| 4 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | Kмдтп - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети Кемеровской области на год расчета показателя, шт |  |  |  |  | Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения |
|  |  | Kмдтпбаз - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети Кемеровской области на 2017 г, шт |  |  |  |  |  |
|  |  | n - Количество агломераций, ед |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Объемы финансового обеспечения на период 2020 - 2024 годов будут определены после принятия решения о распределении федеральной субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в субъектах Российской Федерации на соответствующие годы.